石棉县总医院后勤零星维修供应商遴选项目邀请文件

项目名称：石棉县总医院后勤零星维修供应商遴选

项目编号：ZYYLX-2025-004

石棉县总医院采购办

2025年8月

地址：石棉县新棉镇人民路11号                         邮编：625400

联系电话：0835-8858599                                传真电话：0835-8858757

邮箱：603171752@qq.com

第一章  邀请公告

石棉县总医院采购办受总务科委托，拟对石棉县总医院后勤零星维修供应商遴选进行公开遴选，邀请符合条件的供应商前来报名参加。

一、项目名称：石棉县总医院后勤零星维修供应商遴选

二、项目编号：ZYYLX-2025-004

三、预算总限价：29万元

四、项目介绍：根据医院的需求，对医院两个院区（县医院院区及中医院院区）内建筑物及构筑物(包括门、窗、吊顶、地面、墙面、屋面、院内给排水管道，以及室外构筑物、地坪、花台、围栏等)的维修、装修装饰及小型改造，搬运劳务，具体实施内容以单次的维修事项为准。

五、项目要求：

1、凡是符合供应商的资格条件、并且能够完全满足服务内容和服务要求，且自愿接受医院考核的供应商均可入围。

2、所有入围供应商的年度累计付款总金额不超过29万元（包含材料费、人工费、运输费、安装费等全部费用，实行包干价）。

3、入围供应商按照单次维修事项清单进行报价，承接单次维修金额不超过30000元的零星维修事项。

六、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力，且经营范围具备本项目需求相关的业务能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、依法缴纳税收；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

七、文件获取方式：

可通过以下方式免费获得遴选文件：

1.电话致电0835-8858599石棉县总医院采购办获取；

2.登录石棉县总医院网站：www.smxzyy.cn，在首页“招标公告”目录中下载获取；

3.通过医院办公QQ号:603171752，在QQ空间/日志中获取。

八、联系方式：

1.石棉县总医院采购办公室：

联系人：王女士    联系电话：0835-8858599；

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼6楼，采购办）

2.项目内容联系人及联系电话：

联系人：0835-（胡女士）

2025年8月

第二章  遴选文件

一、项目名称：石棉县总医院后勤零星维修供应商遴选

- 服务内容及要求：

（一）服务内容：

根据医院的需求，对医院各院区内建筑物及构筑物(包括门、窗、吊顶、地面、墙面、屋面、院内给排水管道，以及室外构筑物、地坪、花台、围栏等)的维修、装修装饰及小型改造，搬运劳务，具体实施内容以单次的维修事项为准。

（二）服务要求：

1.零星维修过程中产生的垃圾由施工单位自行清运至指定地点，医院不再另行增加相应的垃圾清运费用。

2.维修过程中，施工单位对医院的设备设施或环境等造成损坏的，施工单位须进行修复或赔偿。

3.施工单位在维修过程中，因安全设施不到位或人员操作不当，导致病患、家属或院方人员损伤的，由施工单位承担相应责任。

4.施工单位在施工时，应错开就医高峰期，不得影响正常的医疗秩序。

5.维修过程中，所有的耗材和工具由施工方自行承担。

6.维修事项内容的质保期:一年。

（二）服务年限

合同签订生效之日起满36个月（考核合格后，合同一年一签），则合同自动终止；或合同期内，所有入围供应商的每年累计付款金额达到29万元，则合同自动终止，两种服务期限的计算方式，以先达到的为准，计算合同终止时间。

三、结算方式：

1.零星维修工程结算原则：以1个月累计的实际工作量进行结算，按合同约定开票结算。

2.零星维修工程项目施工完毕后，应由医院科室管理人员在零星维修工程竣工验收表上签字确认。

3.零星维修服务结算时间要求：供应商应按医院财务管理的规定时间，将1个月累计完成的服务结算相关材料交至医院审核。若长期拖延不报送审核结算资料的（指超过 2 个月）视为供应商自动放弃款项的结算和支付。

四、考核管理办法

（一）医院终止合同情形：

入围供应商如有出现下列情形，医院有权单方面终止本项目的服务合同，由此造成的一切损失由供应商承担。具体如下：

1.入围供应商资质证书证照过期或注销，无特殊说明未及时更新办理的；

2.违反廉政承诺书条款；

3.在本项目服务时限内，存在弄虚作假行为，对采购人造成不良影响或损失的；

4.违反与本项目一并签订的《安全生产承诺书》，对医院造成损失的。

5.发生严重质量、安全责任事故的；

6.在每次履约考核中，入围供应商按履约考核列举考核内容，发生任意6项的（考核内容可重复考核）。

7.每次接到维修任务，项目负责人保证24小时内到达现场接洽事务、开展工作。违反三次（含三次）以上的，采购人有权解除合同。

8.对每次接到的维修任务，不得因任务的难易程度、利润高低等因素弃单（接洽后48小时内拖延不答复或施工到中途放弃、无故停工）。违反三次（含三次）以上的，采购人有权解除合同。

（二）履约考核办法

在本项目服务时限内，每6个月对入围供应商进行履约考核，如有以下考核内容发生的，在该次零星维修工程结算中扣缴对应金额，如发生任意6项的（考核内容可重复考核），采购人除扣缴结算费用外，有权单方面终止本项目服务合同，由此造成的一切损失，由中标供应商承担。

| 履约考核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核金额（元） |
| 服务响应 | 接收委派任务后未在规定时间响应或到场的 | 100 |
| 施工质量 | 未按照行业标准、规范和相关要求施工的 | 500 |
|  | 材料质量不满足相关技术规范和实际需求，以次充好的 | 500 |
|  | 因施工质量问题导致返工，对采购人造成不良影响的 | 500 |
| 安全文明施工 | 现场施工安全防护设施和警示标志未按规范设置的 | 100 |
|  | 作业人员违规作业，作业现场不满足安全文明施工要求，造成不良影响的 | 500 |
|  | 未根据维修性质和现场环境做好人员安排及施工工序的 | 200 |
| 施工进度 | 未按照约定开始作业时间和约定期限完成委派任务的 | 200 |
| 资料管理 | 未按照相关规定流程及时进行报备、签证、验收、结算送审等提交资料的 | 100 |
|  | 未按规定保留现场影像资料，施工资料不齐全的 | 100 |
| 其他情况 | 因中标供应商原因造成医院设施设备损坏的 | 200 |
|  | 未按照采购人合理要求与意见开展作业活动，蛮横施工，侵犯医务人员、病患隐私，损害医院名誉的 | 300 |

五、供应商提供的资质材料要求：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力，且经营范围具备本项目需求相关的业务能力； | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 依法缴纳税收完税证明 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 3 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函 | 1份 | 原件，格式自拟 |
| 4 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 5 | 法人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 6 | 经办人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 7 | 承诺函（按照遴选文件完全能满足服务内容、服务要求） | 1份 | 加盖公司印章原件，格式见附件 |

备注：供应商提供的以上资质证明材料须装订完好，密封递交。

六、遴选事项安排：

本次活动需要报名参加，报名结束后，可组织开展活动；如无商家报名则本次遴选活动流标。

遴选活动事项安排：

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公告发布 | 2025年8月12日 | 医院网站、QQ空间 |  |
| 2 | 供应商资料提交 | 公告发布之日起至2025年8月18日 16:00时止（节假日除外） | 现场提交 | 按第二章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件交至采购办（综合楼六楼采购办）现场。 |
| 3 | 遴选会 | 2025 年8月19日 14:00 | 石棉县人民医院综合楼五楼会议室 | 供应商无需派员参加遴选会 |
| 4 | 中选通知书 | 结果公示期满后，七个工作日内领取 | 采购办 | 逾期视为自动放弃 |
| 5 | 签订合同 | 中选通知书领取后七个工作日内 | 总务科 | 未在规定时间内与总务科对接合同签订事宜视为自动放弃中选资格。 |

附件：

承诺函

石棉县总医院采购办：

我公司：               （公司名称）认真阅读了本项目的遴选文件后，作出以下承诺：

1、我公司能够完全提供遴选文件中的服务内容。

2、一旦我公司中选，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务。并完成应尽义务，满足服务要求。

3、我公司完全认可遴选文件中合同终止的方式。

4、我公司会严格按照遴选文件中的结算方式执行。

5、我公司完全认可遴选文件中的考核管理办法。

6、我公司完全遵守贵单位的廉洁纪律，不会出现任何违法、违规和违纪行为。

特此承诺。

公司名称：

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

年   月  日