石棉县人民医院

环境整治院内议价公告

一、项目名称：石棉县人民医院 “环境整治”采购项目

二、方式：院内议价

三、预算：2.98万元，实行包干价。

四、项目基本情况：拟对石棉县人民医院环境进行整治，具体详见建设明细表。

五、供应商参加本次议价活动必须具备下列资质条件：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有校验期内的营业执照（具备与此项目相关内容） | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 3 | 法人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 4 | 经办人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |

六、施工范围

1.彻底移除：大门口石头两边2颗大树，嵌入门诊大楼两颗大树，一、二住院楼中间后2颗大树，二住院楼外靠围墙处2颗大树，综合楼楼底3颗大树。

2.断枝处理：一住院楼后面花园内3颗大树，综合楼对面小山表面密布的藤蔓进行清理。

3. 将大门口原有花岗石台面进行抬高，并将2处造型座椅取掉；将大门口花台四周增加木质矮栅栏。

4.将SPD对面停车位安装文化石进行遮挡（包含场地改造）

5.县医院门口安装两个塔柱

6.县医院门口及门诊安装两个指示牌

七、施工明细表

| 石棉县人民医院环境清理清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 1 | 砍伐树木 | 11 | 株 |  | 含人工清运吊车 |
| 2 | 假山清理 | 400 | 平米 |  | 清运、人工、垃圾处理（以电话沟通及现场勘查为准） |
| 3 | 门头清理 | 30 | 平米 |  | 清运、人工、垃圾处理（以电话沟通及现场勘查为准） |
| 4 | 花台改造 | 30 | 平米 |  | 含防腐木座椅（以电话沟通及现场勘查为准） |
| 5 | 花岗石场地改造 | 1 | 项 |  | 含人工、填平、补装、花岗石、路沿石、花岗石板（以电话沟通及现场勘查为准） |
| 6 | 灯柱 | 2 | 个 | 安装一个4米塔型灯柱 |  |
| 7 | 石头 | 1 | 个 | 800*6800*450 | 包含运输.安装.刻字 |
| 8 | 指示牌 | 2 | 个 | 2米*0.5米 | 以电话沟通及现场勘查为准 |
| 10 | 断枝 | 3 | 株 |  | 以电话沟通及现场勘查为准 |

八、施工现场及安全

施工现场及安全全部由乙方负责。

九、质保

涉及花台整改的质保期为一年

十、验收

组织相关科室按照要求进行验收

十一、付款方式

验收合格后付款至百分之百

十二、报名时间

请有意向的供应商于2026年3月24日16：00前将资质资料和报价密封后提交至总医院总务科（石棉县人民医院综合楼401）或邮寄方式。联系人：陈先生，电话0835-8881039

十二.议价确定成交原则：

对所有参与供应商进行电话议价，议价结束后报价最低者为本项目的成交供应商。

十三、其他须知

1、所有参与供应商务必进行现场勘查，所有整治内容以现场勘查为准。

2.所有参与供应商所提交参与议价资料，一律不退还；参与供应商在递交议价资料后，因特殊情况不能参加议价活动，应提前告之；超过时间办理参与事项的，本科室概不受理。

3、本议价文件所有解释权归医院总务科。

5.本次采购电话议价时间为2026年3月25日10时，所有参与供应商须保持电话畅通，如果议价时电话无法接通的，视为自动放弃。

2026年3月18日

石棉县人民医院